SCRUM

---
- Engl. „Gedränge“
- Empirisch, inkrementell, iterativ
- Aufteilung der Komplexität in 3 Prinzipien
- Ziel: schnell, kostengünstig, qualitativ hochwertig ein Produkt aus einer vorher besprochenen Version erstellen

---
- Keine Aufstellung möglichst detailreicher Anforderungslisten
- Ausformulierung von Anforderungen aus Anwendersicht
- Umsetzung in 2 bis 4 Wochen langen, sich wiederholenden Intervallen (Sprints)
- Nach jedem Sprint Lieferung einer Funktionalität, die an den Kunden verkauft werden könnte

---
Die 3 Prinzipien:
  - Transparenz
    - Fortschritt und Hindernisse werden täglich für alle sichtbar festgehalten
  - Überprüfung
    - In regelmäßigen Abständen werden Produktfunktionalitäten geliefert und beurteilt
  - Anpassung
    - Die Anforderungen an ein Produkt werden nicht festgelegt sondern nach jeder Lieferung bewertet und angepasst

---
- Das SCRUM-Modell kennt 3 Rollen mit unterschiedlichen Verantwortungen
  - Product Owner
  - Entwicklungsteam
  - ScrumMaster
- Und drei Zeremonie
  - Sprint Planning 1 und Sprint Planning 2
  - Sprint Review
  - Daily Scrum

---
Die drei Rollen
  - Product Owner
    - Konzeption und Mitteilung einer klaren Produktvision
    - Festlegung und Priorisierung der Produkteigenschaften
    - Entscheidung über die Akzeptanz der nach dem Sprint gelieferten Funktionalitäten
    - Entscheidung über Auslieferungszeitpunkt, Funktionalitäten und Kosten
    - Erstellt User Stories

---
Die drei Rollen
  - Entwicklungsteam
    - Lieferung der Funktionalitäten in der vom Product Owner gewünschten Reihenfolge
    - Verantwortung über die Einhaltung der vereinbarten Qualitätsstandarts
    - Entscheidet alleine, wie viel Funktionalitäten es pro Sprint liefert
    - Bestehend aus 7±2 Personen

---
Die drei Rollen
  - ScrumMaster
    - Verantwortlich, dass Scrum gelingt
    - Arbeitet mit Entwicklungsteam, gehört jedoch nicht dazu
    - Führt die Scrum-Regeln ein, überprüft die Einhaltung
    - Moderiert die Meetings
    - Kümmert sich um jede Störung des Prozesses
    - Verantwortlich für die Beseitigung von Problemen im Entwicklerteam oder im Scrum-Team oder von Störungen von außen
    - Führungskraft aber kein Vorgesetzter

---
Die drei Zeremonie
  - Sprint Planning 1
    - Information des Entwicklungsteam über User Stories
    - Einigung von Product Owner und Endwicklungsteam auf Kriterien für Funktionalität die am Ende eines Sprint erreicht werden sollen
    - Einigung wie viele User Stories in einem Sprint erledigt werden sollen
    - 60min pro Sprintwoche

---
Die drei Zeremonien
  - Sprint planning 2
    - Klärung der Umsetzung der zu erledigenden User Stories
    - Organisiert das Entwicklungsteam eigenständig
    - Klärung der Tasks
      60min pro Sprintwoche
  - Sprint Planning 1 und Sprint Planning 2 sollten am selben Tag sein

---
Die drei Zeremonien
  - Daily Scrum
    - Täglicher Informationsaustausch
    - Nicht zum Probleme lösen
    - Um Überblick zu verschaffen
    - 15min täglich
    - Fragen die in 15 min nicht geklärt werden könne notiert sich der ScrumMaster und vertagt diese oder kümmert sich selbst um eine Klärung

---
Die drei Zeremonien
  - Sprint Review
    - Am Ende jedes Sprints
    - Product Owner kontrolliert ob die gesetzten Ziele erreicht wurden
    - Bei nicht erledigten User Stories werden diese neu prioriert und wieder zur verfügung gestellt
    - Feedback vom User sehr wichtig
    - Häufig entsteht ein Dialog bei dem neue Funktionalitäten entstehen die der ScrumMaster notiert und an den Product Owner weitergibt
    - Dauer hängt vom Sprint ab, bei einem Monat Sprint maximal 4 Stunden

---
Danke für die Aufmerksamkeit